TEST PLAN

Project “Xây dựng ứng dụng sổ khám nha khoa điện tử”

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	2

2.	PHẠM VI	2

3.	MỤC TIÊU	3

3.1.	Mục tiêu chính	3

3.2.	Mục tiêu phụ	3

4.	PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ	3

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	4

6.	TIÊU CHÍ ĐẦU VÀO VÀ ĐẦU RA	5

6.1.	Tiêu chí đầu vào	5

6.2.	Tiêu chí đầu ra	5

7.	TIÊU CHÍ TẠM DỪNG VÀ YÊU CẦU TIẾP TỤC	6

7.1.	Tiêu chí tạm dừng	6

7.2.	Tiêu chí tiếp tục	6

8.	CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ	6

8.1.	Vai trò của QA trong quy trình kiểm thử	6

8.2.	Vòng đời lỗi	7

8.3.	Các loại kiểm thử	7

8.4.	Định nghĩa mức độ nghiêm trọng và ưu tiên lỗi	8

9.	NGUỒN LỰC VÀ YÊU CẦU MÔI TRƯỜNG	9

9.1.	Công cụ kiểm thử	9

9.2.	Quản lý cấu hình	9

9.3.	Môi trường kiểm thử	9

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT	10

## GIỚI THIỆU

DentalBookingApp là một ứng dụng di động được thiết kế để số hóa và tối ưu hóa quy trình quản lý phòng khám nha khoa. Ứng dụng phục vụ ba nhóm người dùng chính:

- Khách hàng: Có thể đăng ký/đăng nhập tài khoản, đặt lịch hẹn, đánh giá, mu hàng, thanh toán, quản lý hồ sơ cá nhân, xem hồ sơ bệnh án, xem thông tin bác sỹ, hỗ trợ và liên hệ.

- Nhân viên: Đăng nhập, quản lý lý lịch bác sỹ, quản lý lịch hẹn, quản lý đơn hàng, quản lý hồ sơ bệnh án.

- Bác sĩ Nha khoa: Đăng nhập tài khoản, xem lịch hẹn, xem hồ sơ bệnh án.

- Admin: Phân quyền hệ thống, quản lý hàng hóa, quản lý sản phẩm, quản ký đánh giá.

Bản kế hoạch kiểm thử này được lập nhằm xác định rõ phạm vi, mục tiêu chất lượng, phương pháp, nguồn lực và lịch trình kiểm thử để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ. Việc kiểm thử được thực hiện chủ yếu theo phương pháp thủ công trên môi trường emulator Android kết hợp Firebase chế độ test mode. Mọi hoạt động kiểm thử đều tuân thủ quy trình kiểm thử phần mềm nhằm phát hiện sớm lỗi, giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng sản phẩm.

## PHẠM VI

Chức năng được kiểm thử:

- GUI Testing: Kiểm tra giao diện, thông báo lỗi, và trải nghiệm người dùng trên các nền tảng.

  - Tính nhất quán về thiết kế, bố cục, màu sắc, và font chữ trên Android

- Functional Testing: Kiểm tra logic nghiệp vụ và tinh thần đúng đắn của các chức năng:

  - Quản lý Tài khoản (Đăng ký/Đăng nhập/Quên mật khẩu).

  - Đặt và Quản lý Lịch hẹn (UC04, UC06).

  - Quản lý Hồ sơ Bệnh án & Quá trình Điều trị (UC07, UC8).

  - Mua sắm trực tuyến và Thanh toán (UC05).

  - Quản lý Người dùng và Phân quyền (UC9).

- Performance Testing : Kiểm tra hiệu năng cơ bản:

  - Thời gian tải trang

  - Thời gian phản hồi khi gửi yêu cầu dưới tải người dùng thông thường

- Search and Filters Logic: Kiểm tra tính chính xác và hiệu quả của các bộ lọc, chức năng tìm kiếm hồ sơ và lọc lịch hẹn theo trạng thái khác nhau.

Chức năng không được kiểm thử:

- Kiểm thử tích hợp bên ngoài (External Integration Testing): Kiểm thử với các hệ thống thanh toán hoặc bảo hiểm y tế bên ngoài (chỉ mô phỏng giao dịch thành công/thất bại).

- Kiểm thử An toàn nâng cao (Advanced Security Testing): Kiểm thử Xâm nhập nâng cao (Penetration Testing).

- Kiểm thử Tải chuyên sâu (Stress/Load Testing): Không thực hiện các kịch bản kiểm thử tải với hàng nghìn người dùng đồng thời.

## MỤC TIÊU

### Mục tiêu chính

Đảm bảo hệ thống DentalBookingApp đáp ứng đầy đủ và chính xác 100% các yêu cầu chức năng và phi chức năng. Cụ thể:

- Độ bao phủ Yêu cầu: Đảm bảo hệ thống DentalBookingApp đáp ứng đầy đủ và chính xác 100% các yêu cầu chức năng và phi chức năng.

- Tính đúng đắn Nghiệp vụ: Tất cả chức năng chính (đăng ký, đăng nhập, xác thực email, đặt lịch hẹn, xem lịch hẹn, quản lý bệnh án, chức năng admin) phải hoạt động đúng theo luồng nghiệp vụ đã mô tả.

- Tính ổn định: Ứng dụng phải chạy ổn định trên môi trường kiểm thử (emulator Android) mà không xảy ra lỗi Critical hoặc High.

- Trải nghiệm người dùng (UX): Đảm bảo trải nghiệm người dùng cuối đạt hoặc vượt qua kỳ vọng (đặt lịch nhanh chóng, giao diện thân thiện, dữ liệu lưu trữ an toàn trên Firebase)

### Mục tiêu phụ

- Phát hiện và báo cáo lỗi: Phát hiện và ghi nhận toàn bộ các lỗi, khiếm khuyết, rủi ro tiềm ẩn trong ứng dụng, bao gồm cả lỗi logic nghiệp vụ, lỗi giao diện, lỗi validate dữ,…

- Quản lý lỗi: Đảm bảo mọi lỗi đã biết đều được xử lý thỏa đáng: hoặc đã sửa hoàn toàn, hoặc được ghi nhận rõ ràng kèm kế hoạch khắc phục (deferred bugs) trong báo cáo kiểm thử.

- Hoàn thiện tài liệu: Tạo ra bộ tài liệu kiểm thử đầy đủ (Test Plan, Test Case, Bug Report, Test Summary) có thể dùng làm cơ sở để nhóm tiếp tục phát triển hoặc giảng viên đánh giá chất lượng sản phẩm.

- Chỉ số chất lượng: Đạt tỷ lệ test case Passed ≥ 90%, độ bao phủ yêu cầu 100%, và không còn bất kỳ lỗi nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến việc chấm đồ án.

- Minh bạch: Cung cấp bằng chứng kiểm thử rõ ràng (ảnh chụp màn hình, logcat,…) để chứng minh ứng dụng đã được kiểm thử kỹ lưỡng và đáng tin cậy.

## PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ

Phương pháp: Sử dụng chiến lược dựa trên yêu cầu (Requirements-based strategy). Phân tích đặc tả yêu cầu, Use case và Activity Diagram là cơ sở cho việc lập kế hoạch, thiết kế kiểm thử và đảm bảo mọi yêu cầu đều được kiểm tra.

Thiết kế test case: Test case sẽ được thiết kế theo phương pháp kiểm thử khám phá (Exploratory Testing) và dựa trên kinh nghiệm (Experience-based testing).

- Kiểm thử khám phá: Được sử dụng để tìm kiếm các lỗi không lường trước hoặc các kịch bản khó khi Tester sử dụng ứng dụng một cách linh hoạt như người dùng thực.

- Dựa trên kinh nghiệm: Áp dụng kiến thức về các kiểu lỗi phổ biến trong ứng dụng di động và kinh nghiệm kiểm thử các hệ thống đặt lịch tương tự để thiết kế các kịch bản kiểm thử.

Kiểm thử Hồi quy (Regression Testing): Sẽ được thực hiện nếu có các bản sửa lỗi (fixed bugs). Mức độ hồi quy sẽ được quyết định dựa trên mức độ nghiêm trọng và phạm vi của lỗi đã sửa.

## VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vai trò | Thành viên nhóm | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | Phan Văn Phong | Chịu trách nhiệm về tiến độ và thành công tổng thể của dự án. |
| Tester | Mai Phương Thảo, Trần Hải Đăng | 1. Hiểu rõ toàn bộ yêu cầu và thiết kế ứng dụng. 2. Lập và cập nhật Test Plan, Test Scenario, Test Case chi tiết, RTM. 3. Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử. 4. Thực hiện kiểm thử chức năng, tích hợp, hồi quy trên emulator. 5. Ghi nhận lỗi, chụp ảnh minh họa, logcat, cập nhật trạng thái bug. 6. Thực hiện regression testing sau mỗi lần fix. 7. Tổ chức và chủ trì Bug Review Meeting nội bộ nhóm. 8. Hoàn thiện toàn bộ tài liệu kiểm thử (Test Plan, Excel Test Case, Bug Report, Test Summary). 9. Phối hợp với developer để ưu tiên và xác nhận lỗi đã sửa. |
| Developers | Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Sỹ Anh Tuấn | 1. Cung cấp bản build mới khi tester yêu cầu. 2. Sửa lỗi theo mức ưu tiên do QA chỉ định. 3. Cung cấp log, giải thích nguyên nhân khi cần. 4. Xác nhận đã fix và trả lại bug để re-test. 5. Cập nhật source code trên GitHub. |

## TIÊU CHÍ ĐẦU VÀO VÀ ĐẦU RA

### Tiêu chí đầu vào

Kiểm thử chỉ được tiến hành khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Môi trường kiểm thử (phần cứng, phần mềm) đã được cài đặt và vận hành thành công.

- Tất cả tài liệu yêu cầu (báo cáo đồ án, Use-case Diagram, Activity Diagram) và tài liệu thiết kế đã có sẵn và được nhóm thống nhất phiên bản cuối cùng.

- Dữ liệu kiểm thử (tài khoản test, dữ liệu bác sĩ, dịch vụ, chi nhánh) đã được chuẩn bị đầy đủ.

- Tài nguyên QA (tester) đã đọc, hiểu rõ toàn bộ yêu cầu nghiệp vụ và luồng hoạt động của ứng dụng.

- Test Scenario, Test Case chi tiết, và Ma trận truy xuất yêu cầu (RTM) đã được lập.

### Tiêu chí đầu ra

Vòng kiểm thử được coi là hoàn thành và có thể nộp đồ án khi đáp ứng đồng thời tất cả các tiêu chí sau:

- Mức độ bao phủ yêu cầu đạt 100% (mọi Use-case và Activity Diagram đều có ít nhất một Test Case tương ứng).

- Không còn lỗi nghiêm trọng tồn đọng: – Không còn lỗi Critical (crash, mất dữ liệu). – Không còn lỗi High/Severe (chức năng chính không hoạt động: đăng ký, đăng nhập, đặt lịch, xác nhận lịch admin). – Các lỗi Medium/Low nếu còn lại phải được ghi nhận rõ ràng kèm lý do defer và kế hoạch sửa trong tương lai.

- Tất cả các khu vực rủi ro cao đã được kiểm thử đầy đủ và kỹ lưỡng.

- Tỷ lệ test case Passed ≥ 90%, 100% test case đã được thực thi ít nhất một lần.

- Toàn bộ tài liệu kiểm thử (Test Plan, Test Case Excel, Bug Report, Test Summary Report) đã hoàn thiện, có ảnh chụp minh họa.

- Test Summary Report đã được lập, có biểu đồ tỷ lệ Pass/Fail và kết luận cuối cùng.

## TIÊU CHÍ TẠM DỪNG VÀ YÊU CẦU TIẾP TỤC

### Tiêu chí tạm dừng

Kiểm thử phải được tạm dùng ngay lập tức nếu:

- Tính ổn định Build: Build chứa quá nhiều lỗi nghiêm trọng làm giới hạn tiến trình kiểm thử (ví dụ: lỗi đăng nhập liên tục, lỗi crash khi thao tác cơ bản).

- Thay đổi yêu cầu: Có thay đổi đáng kể về yêu cầu từ phía khách hàng/người dùng (đòi hỏi cập nhật RTM và Test Case).

- Môi trường bị lỗi: Các vấn đề về phần mềm/phần cứng nghiêm trọng khiến môi trường kiểm thử không thể hoạt động.

### Tiêu chí tiếp tục

Việc kiểm thử sẽ chỉ tiếp tục khi các vấn đề gây ra việc tạm dừng đã được giải quyết triệt để và được Project Manager xác nhận.

## CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ

### Vai trò của QA trong quy trình kiểm thử

Trong dự án DentalBookingApp, QA (Quality Assurance) đóng vai trò quan trọng và xuyên suốt từ giai đoạn đầu đến khi kết thúc, cụ thể:

- Tham gia ngay từ giai đoạn phân tích yêu cầu cùng nhóm phát triển, đọc kỹ báo cáo đồ án, Use-case Diagram, Activity Diagram để hiểu rõ nghiệp vụ đặt lịch nha khoa, từ đó xây dựng Ma trận truy xuất yêu cầu (RTM) làm cơ sở cho toàn bộ hoạt động kiểm thử sau này.

- Lập Kế hoạch kiểm thử (Test Plan), xác định phạm vi, mục tiêu, tiêu chí bắt đầu/kết thúc, chiến lược và lịch trình kiểm thử phù hợp

- Thiết kế bộ Test Scenario và Test Case chi tiết (dự kiến hơn 60 test case) dựa trên luồng người dùng thực tế: bệnh nhân đặt lịch, admin xác nhận, mua sản phẩm… Đảm bảo mỗi yêu cầu nghiệp vụ đều có ít nhất một test case positive và một test case negative.

- Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử: tạo tài khoản test, dữ liệu bác sĩ/dịch vụ/chi nhánh, các trường hợp lỗi validate (thiếu trường, trùng khung giờ…).

- Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hồi quy sau mỗi lần developer sửa lỗi. Tất cả đều được thực hiện trên emulator Android và ghi nhận bằng ảnh chụp màn hình thực tế.

- Phát hiện, ghi nhận và theo dõi lỗi đến khi đóng hoàn toàn (Bug life cycle). QA là người chủ động phát hiện lỗi nghiêm và đề xuất mức độ ưu tiên sửa.

- Tổ chức và chủ trì các buổi Bug Review Meeting nội bộ nhóm để cùng developer phân tích nguyên nhân gốc rễ và xác nhận lỗi đã được sửa triệt để.

- Cập nhật liên tục tài liệu kiểm thử: Excel Test Case (Actual Result, Status, Evidence), Bug Report, Test Summary Report kèm biểu đồ Pass/Fail.

- Đảm bảo đạt các tiêu chí kết thúc kiểm thử (exit criteria): 100% coverage, ≥90% Passed, không còn lỗi Critical/High

### Vòng đời lỗi

| Trạng thái | Trách nhiệm | Mô tả hành động |
| --- | --- | --- |
| New/open | Tester | Lỗi được ghi nhận, gán mức độ nghiêm trọng/ưu tiên. |
| Assigned | Project Manager | Phân công lỗi cho Developer phụ trách. |
| Fixed | Developer | Sửa lỗi và chuyển cho Tester để kiểm tra lại (Re-test). |
| Verified | Tester | Kiểm tra lỗi đã sửa trên bản build mới. |
| Closed | Tester | Xác nhận lỗi đã được sửa triệt để và đóng lỗi. |
| Reopen | Tester | Lỗi vẫn tồn tại sau khi Re-test. Chuyển lại cho Developer (quay lại Assigned). |
| Deferred | Deverloper/Project Manager | Lỗi hợp lệ nhưng chưa sửa trong bản build hiện tại (áp dụng cho lỗi Low/Medium). |

### Các loại kiểm thử

| Loại kiểm thử | Mục đích kiểm thử | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử Đơn vị (Unit Testing) | Kiểm tra tính đúng đắn của các đơn vị code nhỏ (thực hiện bởi Developer). | Trong quá trình phát triển. |
| Kiểm thử Tích hợp (Integration Testing) | Kiểm tra sự truyền dữ liệu giữa các module (ví dụ: module đặt lịch với module xác thực Firebase). | Sau Unit Testing, trước System Testing. |
| Kiểm thử Chức năng (Functional Testing) | Kiểm tra luồng nghiệp vụ chính của người dùng theo các Use Case. | Song song với Kiểm thử Tích hợp |
| Kiểm thử Hồi quy (Regression Testing) | Đảm bảo các chức năng cũ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi code. | Sau mỗi lần sửa lỗi (Fix Bug). |
| Kiểm thử Giao diện (GUI Testing). | Đánh giá tính thẩm mỹ, thân thiện và khả năng sử dụng (Usability). | Khi chức năng đã hoạt động ổn định. |
| Kiểm thử Hiệu năng (Performance Testing) | Đo lường thời gian phản hồi của hệ thống. | Cuối giai đoạn kiểm thử. |

### Định nghĩa mức độ nghiêm trọng và ưu tiên lỗi

| Mức độ nghiêm trọng | Mức độ ưu tiên | Mô tả chi tiết và mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Critical (Nguy cấp) | P1 (Immediate) | Ứng dụng Crash hoàn toàn, mất dữ liệu, hoặc lỗi bảo mật nghiêm trọng. Khối lượng công việc bị dừng lại. Phải sửa trong vòng 24 giờ. |
| High/Severe (Nghiêm trọng) | P2 (High) | Chức năng chính không hoạt động (đăng nhập, đặt lịch, thanh toán). Ngăn chặn luồng nghiệp vụ chính. Phải sửa trước khi phát hành. |
| Medium (Trung bình) | P3 (Medium) | Lỗi logic nghiệp vụ nhỏ, lỗi validate dữ liệu, hoặc lỗi giao diện không đồng nhất. Có thể chấp nhận phát hành nếu có kế hoạch sửa sớm. |
| Low (Thấp) | P4 (Low) | Lỗi chính tả, lỗi giao diện nhỏ, thông báo lỗi không rõ ràng. Sửa khi có thời gian rảnh (low priority backlogs). |

## NGUỒN LỰC VÀ YÊU CẦU MÔI TRƯỜNG

### Công cụ kiểm thử

| Loại Công cụ | Công cụ cụ thể | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Quản lý Tài liệu | Google Sheets/Excel | Lập và quản lý Test Case, RTM, Test Summary Report. |
| Ghi nhận Lỗi | Công cụ chụp màn hình, Logcat | Ghi lại bằng chứng lỗi (ảnh, log, video) để minh họa cho Bug Report. |
| Mã nguồn/Build | GitHub | Quản lý source code, cung cấp bản build APK mới nhất cho Tester. |
| Backend/Data | Firebase Console (Firestore/Authentication) | Kiểm tra dữ liệu được lưu trữ, xóa/chỉnh sửa dữ liệu test. |

### Quản lý cấu hình

Tất cả mã nguồn ứng dụng được quản lý phiên bản trên kho lưu trữ GitHub chung của nhóm.

Các bản build kiểm thử được đánh số phiên bản rõ ràng (ví dụ: v1.0.0, v1.0.1) và được cung cấp cùng với Change Log để Tester biết những gì đã được sửa.

Tài liệu kiểm thử được đặt dưới sự kiểm soát phiên bản để đảm bảo tính đồng nhất.

### Môi trường kiểm thử

Thiết bị Kiểm thử: Android Emulator (trong Android Studio).

Hệ thống Backend: Firebase (Firestore và Authentication) ở chế độ test mode.

Dữ liệu: Dữ liệu kiểm thử đã được chuẩn bị sẵn sàng, bao gồm:

- Các tài khoản test cho 4 vai trò (Khách hàng, Nhân viên, Bác sĩ, Admin).

- Dữ liệu mẫu về Bác sĩ, Dịch vụ, Chi nhánh, Sản phẩm, Lịch hẹn (ở nhiều trạng thái khác nhau).

Yêu cầu mạng: Kết nối Internet ổn định là bắt buộc để ứng dụng tương tác với Firebase.

## DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

| QA | Quality Assurance (Đảm bảo chất lượng) |
| --- | --- |
| GUI | Graphical User Interface (Giao diện người dùng đồ họa) |
| RTM | Requirement Traceability Matrix (Ma trận truy xuất yêu cầu) |
| Bug Report | Báo cáo lỗi |
| Firebase | Nền tảng phát triển ứng dụng di động và web |
| APK | Android Package Kit (File cài đặt ứng dụng Android) |