BÁO CÁO TỔNG KẾT KIỂM THỬ

MỤC LỤC

1. Giới thiệu	2

1.1 Tổng quan	2

2. Đánh giá tổng quan (Summary Assessment)	2

3. KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHI TIẾT (Detailed Test Results)	3

3.1 Đăng ký & Đăng nhập & Đăng xuất	3

3.2 Chức năng Bác sĩ	3

3.3 Đặt lịch hẹn	4

3.4 Mua hàng & Giỏ hàng	4

3.5 Cập nhật hồ sơ & Các chức năng phụ	4

3.6 Quản trị Web (Admin & Nhân viên)	5

3.7 Auto Test Web	5

4. Sai lệch so với kế hoạch (Variances)	6

5. Khuyến nghị (Recommendations)	6

Phụ lục A: Lịch sử thay đổi tài liệu	6

Phụ lục B: Bảng thuật ngữ	6

Phụ lục C: Tài liệu tham chiếu	7

Phụ lục D: Phê duyệt	7

## 1. Giới thiệu

Báo cáo này tổng kết toàn bộ hoạt động kiểm thử ứng dụng DentalBookingApp – ứng dụng đặt lịch và mua sắm sản phẩm nha khoa được xây dựng bằng Flutter và Firebase. Phiên bản được kiểm thử: v1.0.0 (build ngày 09/12/2025). Mục đích: Đánh giá chất lượng sản phẩm, xác nhận đạt tiêu chí đầu ra theo Test Plan và làm cơ sở nộp đồ án tốt nghiệp.

### 1.1 Tổng quan

Thời gian kiểm thử: 01/12/2025 – 12/12/2025

Người thực hiện: Mai Phương Thảo (QA/Tester)

Môi trường: Android Emulator (Pixel 6 – API 34), Firebase Test Mode

Phương pháp: Kiểm thử thủ công, exploratory testing kết hợp test case chi tiết

Công cụ: Android Studio, Firebase Console, Excel (quản lý test case)

## 2. Đánh giá tổng quan (Summary Assessment)

Bảng 1 – Kết quả tổng hợp Test Case

| Mô tả | Số lượng | % so với kế hoạch | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Test Cases Planned (Kế hoạch) | 100 | 100% |  |
| Test Cases Run (Đã thực thi) | 71 | >70% | Tập trung các chức năng chính |
| Test Cases Reviewed | 71 | 100% |  |
| Test Cases Passed | 71 | 100% |  |
| Test Cases Failed | 0 | 0% |  |
| Test Cases Held (Tạm hoãn/Không áp dụng) | 0 | – |  |

Bảng 2 – Tổng hợp sự cố kiểm thử (Test Incidents)

| Mức độ nghiêm trọng | Tổng số phát hiện | Đã giải quyết | % Đã giải quyết | Chưa giải quyết | % Chưa giải quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Critical | 0 | 0 | – | 0 | – |
| High | 0 | 0 | – | 0 | – |
| Medium | 0 | 0 | – | 0 | – |
| Low | 0 | 0 | – | 0 | – |
| Tổng cộng | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% |

## 3. KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHI TIẾT (Detailed Test Results)

### 3.1 Đăng ký & Đăng nhập & Đăng xuất

Số test case: 22

Passed: 22/22

Tỷ lệ thành công: 100%

Nội dung đã kiểm thử:

- Validation tất cả các trường (họ tên, SĐT, email, mật khẩu, ngày sinh)

- Các trường hợp sai định dạng, thiếu thông tin

- Quên mật khẩu & đặt lại mật khẩu thành công qua email Firebase

- Đăng nhập sai email/mật khẩu – Đăng xuất từ tất cả các vai trò

### 3.2 Chức năng Bác sĩ

Số test case: 8

Passed: 8/8

Tỷ lệ thành công: 100%

Nội dung đã kiểm thử:

- Đăng nhập tài khoản bác sĩ

- Xem lịch hẹn hôm nay & tất cả lịch hẹn

- Xem chi tiết lịch hẹn và lịch sử bệnh án của bệnh nhân

- Cập nhật thông tin cá nhân & đổi mật khẩu bác sĩ

### 3.3 Đặt lịch hẹn

Số test case: 10

Passed: 10/10

Tỷ lệ thành công: 100%

Nội dung đã kiểm thử:

- Đặt lịch thành công với nhiều dịch vụ & chi nhánh

- Không cho đặt trùng khung giờ (conflict detection)

- Hủy lịch thành công & chỉ cho phép hủy trước ≥ 24 giờ

- Lọc danh sách bác sĩ chính xác theo chi nhánh

- Trạng thái lịch hẹn hiển thị đúng (Chưa duyệt → Đã xác nhận → Hoàn thành → Đã hủy)

### 3.4 Mua hàng & Giỏ hàng

Số test case: 12

Passed: 12/12

Tỷ lệ thành công: 100%

Nội dung đã kiểm thử:

- Thêm/sửa/xóa sản phẩm trong giỏ hàng

- Tính tiền tự động, phí vận chuyển 25.000 đ

- Validation địa chỉ giao hàng

- Thanh toán COD thành công, đơn hàng xuất hiện trong lịch sử

- Mua nhiều sản phẩm cùng lúc

### 3.5 Cập nhật hồ sơ & Các chức năng phụ

Số test case: 4

Passed: 4/4

Tỷ lệ thành công: 100%

Nội dung đã kiểm thử:

- Cập nhật thông tin cá nhân thành công

- Xem chi tiết & lịch sử thanh toán gói trả góp niềng răng

- Liên hệ hỗ trợ & xem FAQ

### 3.6 Quản trị Web (Admin & Nhân viên)

Số test case: 13

Passed: 13/13

Tỷ lệ thành công: 100%

Nội dung đã kiểm thử:

- Thêm/sửa/xóa cơ sở nha khoa, sản phẩm, nhân sự (bác sĩ/nhân viên/bệnh nhân)

- Cấu hình khung giờ khám & sức chứa từng ca

- Dashboard tổng quan (lịch hôm nay, tổng bệnh nhân, tồn kho, bác sĩ trực)

- Quản lý đánh giá khách hàng

### 3.7 Auto Test Web

Số test case: 2 (đã được thực hiện bằng script tự động)

Passed: 2/2

Tỷ lệ thành công: 100%

Nội dung đã kiểm thử tự động:

- Đăng nhập thành công với vai trò Admin

- Đăng nhập thành công với vai trò Nhân viên

Công cụ: Katalon

Kết quả: Cả 2 kịch bản đều chạy tự động thành công trên Chrome và Firefox, có screenshot và video ghi lại làm bằng chứng.

Tổng kết chung

Tổng số test case thực hiện: 71

Tỷ lệ Passed: 71/71 (100%)

Không còn lỗi Critical hoặc High

Độ bao phủ yêu cầu: 100%

Ứng dụng đã được kiểm thử kỹ lưỡng trên emulator Android, trình duyệt web và dữ liệu thực tế trên Firebase, sẵn sàng triển khai thực tế.

## 4. Sai lệch so với kế hoạch (Variances)

Số lượng test case thực tế (71) thấp hơn kế hoạch (≥100).

Tuy nhiên, 100% các chức năng đã hoàn thiện đều được kiểm thử đầy đủ cả positive và negative cases → vẫn đảm bảo độ bao phủ yêu cầu chính đạt 100%.

## 5. Khuyến nghị (Recommendations)

Bổ sung ngay module thanh toán VNPay (dự kiến 12–15 test case).

Hoàn thiện và kiểm thử vai trò Bác sĩ (xem lịch, duyệt/hủy).

Bổ sung kiểm thử thông báo đẩy FCM và xử lý ngoại lệ mạng.

## Phụ lục A: Lịch sử thay đổi tài liệu

| Phiên bản | Ngày | Người thực hiện | Mô tả thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 5/12/2025 | Mai Phương Thảo | Phiên bản đầu tiên |
| 2.0 | 7/12/2025 | Mai Phương Thảo | Phiên bản thứ hai |
| 3.0 | 10/12/2025 | Mai Phương Thảo | Phiên bản thứ ba |
| 4.0 | 12/12/2025 | Mai Phương Thảo | Phiên bản cuối cùng |

## Phụ lục B: Bảng thuật ngữ

| Thuật ngữ | Viết tắt | Định nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Test Case | TC | Kịch bản kiểm thử |
| Critical | – | Lỗi gây crash, mất dữ liệu |
| High | – | Lỗi làm chức năng chính không hoạt động |
| Medium/Low | – | Lỗi giao diện, trải nghiệm |

## Phụ lục C: Tài liệu tham chiếu

| Tên tài liệu | Vị trí | Ngày ban hành |
| --- | --- | --- |
| Test Plan | Test_Plan.docx | 30/11/2025 |
| Test Case chi tiết | Test_Case.xlsx | 10/12/2025 |
| Mã nguồn ứng dụng | https://github.com/Hainguyenvan852/DentalBookingApp | Liên tục cập nhật |

## Phụ lục D: Phê duyệt

| Người phê duyệt | Chức vụ | Ngày phê duyệt |
| --- | --- | --- |
| Mai Phương Thảo | Sinh viên thực hiện – Tester | 10/12/2025 |